Bài 5: 			Mua sắm trực tuyến

- Các sprint có trong hệ thống

| - Tên sprint | - Độ ưu tiên | - Thời gian |
| --- | --- | --- |
| - Đăng ký, Đăng nhập | - 1 | - 1 tuần |
| - Xóa danh sách sản phẩm | - 2 | - 1 tuần |
| - Thêm vào giỏ hàng | - 3 | - 1 tuần |
| - Xóa giỏ hàng | - 4 | - 1 tuần |

- Chọn sprint xem danh sách sản phẩm

| - Công việc | - Mô tả chi tiết | - Team | - Thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| - Giao diện DSSP | - Hiển thị chi tiết DSSP | - FE | - A |
| - Tìm kiếm SP | - Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm | - FE | - B |
| - Lọc danh sách | - Khách hàng có thể lọc theo từ khóa | - FE | - B |
| - API trả về DSSP | - Viết API -> DSSP | - BE | - C |
| - Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | - Khách hàng có thể xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | - FE | - D |

- Daily: Tổ chức cuộc họp sáng mỗi ngày vào lúc 8h (15’)

- Sprint Review

- Các cv hoàn thành:

  - Đã hoàn thành được hiển thị chi tiết danh sách sản phẩm

  - API đã trả về danh sách sản phẩm

  - Đã xóa được từng sản phẩm hoặc tất cả sản phẩm khỏi giỏ hàng

- Các cv chưa hoàn thành:

  - Chưa lọc được theo khoảng giá

  - Chưa tìm kiếm được sản phẩm theo tên

- Bài 6:

- User story: yêu cầu người dùng

| - Tên user story | - Người dùng tính năng | - Nhu cầu sử dụng | - Lý do sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tìm kiếm sản phẩm | - Khách hàng | - Tôi muốn nhập từ khóa tìm kiếm sản phẩm theo tên | - Muốn tìm kiếm để lấy thông tin sản phẩm cần mua |
| - Lọc sản phẩm theo giá | - Khách hàng | - Tôi muốn lọc ra sản phẩm theo khoảng giá lựa chọn | - Để phù hợp với số tiền có thể mua |
| - Sắp xếp sản phẩm theo giá | - Khách hàng | - Tôi muốn sản phẩm xếp đều theo giá tăng dần hoặc giảm dần | - Để dễ dàng tìm ra sản phầm phù hợp với nhu cầu và số tiền có thể bỏ ra |
| - Xem chi tiết sản phẩm | - Khách hàng | - Tôi muốn xem chi tiết thông tin sản phẩm | - Để tìm ra xem có phù hợp để sử dụng đúng với mục đích mình cần không |
| - Đăng nhập, Đăng ký | - Khách hàng | - Tôi muốn có một tài khoản của riêng mình | - Để không bị lẫn lộn sản phẩm , giỏ hàng của nhiều người khác nhau |
| - Đánh giá sản phẩm | - Khách hàng | - Tôi muốn được có thể góp ý và đánh giá sản phẩm đã mua | - Để có thể đánh giá sản phẩm và giúp người khác thấy được tác dụng và lợi ích, không tốt sản phẩm |

- Product Backlog

| - STT | - Danh sách user story | - Độ ưu tiên | - Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Tìm kiếm sản phẩm | - High | - + Người dùng nhập vào ô tìm kiếm - + Nhấn vào button tìm kiếm hiển thị đúng danh sách sản phẩm theo tên - + TH1: không có sản phẩm thì hiển thị thông báo - +TH2: có sản phẩm thị hiển thị ra danh sách sản phẩm |
| - 2 | - Đăng nhập | - Hight | - + Người dùng điền đầy đủ thông tin vào các ô yêu cầu - +TH1: đã nhập đẩy đủ thông tin thì hiển thị đăng kí thành công và chuyển sang trang đăng nhập - +TH2: nhập thiếu thông tin thì hiển thị thông báo |
| - 3 | - Đăng ký tài khoản | - High | - +Người dùng nhập họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu - +TH1: Nhập hợp lệ → Tạo tài khoản thành công - +TH2: Nhập email trùng → Báo lỗi email đã tồn tại - +TH3: Thiếu thông tin → Yêu cầu nhập đủ |
| - 4 | - Thêm sản phẩm giỏ hàng | - Medium | - +Người dùng nhấn nút “Thêm vào giỏ” - +Sản phẩm được lưu vào giỏ hàng - +TH1: Thêm thành công → Hiển thị thông báo - +TH2: Sản phẩm đã có → Tăng số lượng |
| - 5 | - Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | - Medium | - +Người dùng chọn xóa 1 sản phẩm hoặc tất cả sản phẩm - +TH1: Xóa thành công → Giỏ hàng cập nhật lại - +TH2: Giỏ hàng trống → Hiển thị thông báo “Không có sản phẩm” |
| - 6 | - Lọc sản phầm theo giá | - Medium | - +Người dùng chọn khoảng giá (0–100k, 100k–300k…) - +Hệ thống lọc và hiển thị đúng sản phẩm - +TH1: Không có sản phẩm → Báo “Không tìm thấy” - +TH2: Có sản phẩm → Trả danh sách đúng |

- Bài 7:USER STORY MAPPING & PRODUCT BACKLOG

- User Stories

| - Tên User Story | - Người dùng | - Nhu cầu sử dụng | - Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tìm kiếm phim | - Khách hàng | - Tôi muốn tìm kiếm phim theo sở thích hoặc tên | - Để chọn được phim ưa thích |
| - Xem chi tiết mô tả | - Khách hàng | - Tôi muốn biết trước một phần cốt truyện và nội dung phim | - Để biết được Nội dung phim có phù hợp không |
| - Chọn thời gian | - Khách hàng | - Tôi muốn chọn khung giờ chiếu | - Để phù hợp với thời gian rảnh |
| - Chọn vị trí | - Khách hàng | - Tôi muốn chọn chỗ ngồi | - Để ngồi vị trí mình thích |
| - Đặt vé | - Khách hàng | - Tôi muốn đặt trước vé | - Để đảm bảo chỗ ưa thích |
| - Đăng nhập / Đăng ký | - Khách hàng | - Tôi muốn có tài khoản riêng | - Để theo dõi lịch sử đặt vé |
| - Xem lịch sử đặt vé | - Khách hàng | - Tôi muốn xem lại các vé đã mua | - Để dễ quản lý khi cần đổi hoặc xem lại |

- User Story Mapping

- Hành trình người dùng (User Journey)

- Khám phá phim

- Tìm kiếm phim

- Lọc phim theo thể loại

- Xem chi tiết phim

- Chọn suất chiếu

- Xem lịch chiếu

- Chọn rạp

- Chọn khung giờ

- Đặt vé

- Chọn ghế

- Xem giá tiền

- Xác nhận đặt vé

- Thanh toán

- Chọn phương thức thanh toán

- Thanh toán

- Nhận vé điện tử

- Sau khi đặt vé

- Nhận thông báo

- Xem lịch sử vé

- Hủy vé

- User Story Map (dạng bảng)

| - Bước chính | - Tasks | - User Stories liên quan |
| --- | --- | --- |
| - Khám phá phim | - - Tìm kiếm phim - Lọc phim - Xem chi tiết phim | - US1, US2 |
| - Chọn suất chiếu | - - Xem lịch chiếu - Chọn rạp - Chọn giờ | - US3 |
| - Đặt vé | - - Chọn ghế - Xác nhận | - US4, US5 |
| - Thanh toán | - - Chọn phương thức - Thanh toán | - US6 |
| - Sau khi đặt | - - Nhận thông báo - Xem lịch sử | - US7, US8, US10 |

- Product Backlog

| - STT | - User Story | - Độ ưu tiên | - Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Tìm kiếm phim | - High | - - Nhập từ khóa - Hiện kết quả đúng - TH: Không có phim → thông báo |
| - 2 | - Xem chi tiết | - High | - - Xem mô tả - Trailer - Suất chiếu |
| - 3 | - Chọn suất chiết | - High | - - Chọn rạp - Chọn giờ - Chọn ngày |
| - 4 | - Đặt vé | - High | - - Chọn ghế - Xác nhận giữ ghế |
| - 5 | - Thanh toán | - High | - - Chọn phương thức - Thanh toán thành công |
| - 6 | - Đăng nhập/Đăng ký | - Medium | - - Nhập thông tin - TH1: Đủ → tạo tài khoản - TH2: Thiếu → thông báo |
| - 7 | - Nhận thông báo phim mới | - Medium | - - Nhận push notification |
| - 8 | - Xem lịch sử đặt vé | - Medium | - - Hiển thị danh sách vé đã mua |

- Bài 8

- Daily Scrum

- Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum

- Thành viên 1 – DEV A

- Hôm qua: Hoàn thành API đăng nhập.

- Hôm nay: Tích hợp JWT và kiểm thử API.

- Trở ngại: Không có trở ngại.

- Thành viên 2 – DEV B

- Hôm qua: Làm xong API lấy danh sách phim.

- Hôm nay: Tối ưu tốc độ truy vấn theo thể loại.

- Trở ngại: Tốc độ truy vấn chậm khi lọc phim theo thể loại.

- Thành viên 3 – DEV C

- Hôm qua: Kết nối API đặt vé.

- Hôm nay: Tích hợp API thanh toán.

- Trở ngại: Kết nối API thanh toán bị lỗi 500.

- Thành viên 4 – DEV D

- Hôm qua: Viết API lịch sử đặt vé.

- Hôm nay: Thử nghiệm API & viết unit test.

- Trở ngại: Mock dữ liệu từ database không đồng bộ.

- Ghi nhận trở ngại & giải pháp

| - Trở ngại | - Mô tả | - Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| - Tốc độ truy vấn chậm | - API lọc phim theo thể loại chạy lâu | - Tối ưu SQL query, thêm index hoặc làm việc với team DB |
| - API thanh toán lỗi 500 | - Không nhận response từ nhà cung cấp thanh toán | - Liên hệ nhóm API/payment, kiểm tra log và sandbox |
| - Dữ liệu mock không đồng bộ | - Sai lệch dữ liệu khi test | - Đồng bộ cấu trúc DB, cập nhật lại mock data chuẩn |

- Điều chỉnh tiến độ & kế hoạch

- Team backend tập trung xử lý trở ngại API thanh toán trước vì ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng chính.

- dev B và team DB phối hợp tối ưu query trong ngày.

- Mock data được chuẩn hóa trước buổi Daily ngày mai.

- Nếu vấn đề còn tồn tại → đưa vào Sprint Retrospective để cải thiện quy trình chuẩn bị dữ liệu.

- Bài 9 – MÔ PHỎNG CUỘC HỌP SPRINT RETROSPECTIVE

- Những điều đã làm tốt trong Sprint

| - Nội dung | - Mô tả |
| --- | --- |
| - Hoàn thành đúng hạn các task chính | - API phim, API đặt vé, API thanh toán đều hoàn thành đúng thời gian |
| - Chất lượng code tốt | - Code backend ít lỗi, dễ review, test thuận lợi |
| - Tinh thần hỗ trợ nhau tốt | - Khi một thành viên gặp lỗi query, các thành viên khác hỗ trợ ngay |
| - Việc kiểm thử diễn ra trơn tru | - Team backend và QA phối hợp tốt, fix bug nhanh |

- Những điều cần cải thiện (Vấn đề + Nguyên nhân)

| - Vấn đề | - Nguyên nhân gốc rễ |
| --- | --- |
| - Giao tiếp giữa các thành viên kém | - Không cập nhật tiến độ thường xuyên ngoài Daily |
| - Tài liệu API không đồng bộ | - Mỗi người tự cập nhật → thiếu đầu mối quản lý |
| - Một số API bị trễ deadline | - Không ước lượng đúng workload ban đầu |
| - Nhiều misunderstanding giữa FE – BE | - Không họp sync đầu ngày / cuối ngày |

- Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

| - Cải tiến | - Cách thực hiện |
| --- | --- |
| - Tăng cường giao tiếp nội bộ | - Tạo nhóm chat BE + FE + QA và cập nhật tiến độ cuối ngày |
| - Đồng bộ tài liệu API | - Dùng 1 file tài liệu chung trên Notion / Google Docs và cập nhật theo chuẩn |
| - Họp sync BE–FE 10 phút mỗi ngày | - Ngoài Daily Scrum, họp nhanh về tiến độ liên quan API |
| - Ước lượng thời gian chính xác hơn | - Thực hiện Planning Poker khi estimate task |
| - Giảm việc làm việc độc lập | - Linh hoạt pair-programming với task phức tạp |
| - Tự động hóa kiểm thử API | - Dùng Postman Collection hoặc Newman để chạy test tự động |

- Kết luận cuộc họp

- Team đã hoàn thành Sprint nhưng gặp vấn đề về giao tiếp, phối hợp, và đồng bộ tài liệu.

- Đã thống nhất 6 cải tiến chính sẽ áp dụng ngay từ Sprint tiếp theo.

- Scrum Master ghi lại biên bản cuộc họp và chia sẻ cho toàn team.